COLETA V2

Relatório de mudanças,
validação e publicação

Motor de Decisão de Compra SILLO  •  Entrega de 14 de agosto de 2026

| 26/26 testes aprovados | 5 fontes ativas | 0 alertas abertos | 420/420 Amazon validada |
| --- | --- | --- | --- |

# Resumo executivo

A plataforma de coleta do SILLO foi migrada de rotinas isoladas para uma camada declarativa e observável, com contratos tipados, registro central de fontes, Crawlee para execução e Prefect para agenda, retries e monitoramento. O motor heurístico existente foi preservado: a mudança amplia a confiabilidade da entrada de dados sem transformar o sistema em compra automática.

Nesta entrega, a falha intermitente da Amazon foi corrigida, a URL descontinuada da Mirão foi removida, o ciclo de alertas foi fechado e a renovação OAuth do Mercado Livre passou a ser reaplicada no cliente. O resultado operacional final mantém cinco agendamentos ativos, quatro fontes pausadas por bloqueio ou autenticação e nenhum alerta aberto.

Resultado da validação ao vivo Amazon: canário 1/1 e execução completa 420/420, sem falhas. Mirão: 145 requisições concluídas, nenhuma falha HTTP; 2.831 itens válidos e 2.795 persistidos. API, bancos, Redis, Selenium, Prefect e três workers ativos.

## Escopo desta entrega

Implementação incremental da Collection Platform V2 e migração declarativa das fontes.

Correções de resiliência, consistência de métricas, alertas e credenciais OAuth.

Documentação operacional, testes automatizados e preparação segura para publicação no GitHub.

Validação em PC1; a validação física em PC2 continua pendente.

# 1. Arquitetura resultante

A Coleta V2 adiciona uma fronteira operacional clara antes das camadas Medalhão. Cada fonte é registrada com estratégia, limites de concorrência, retries, timeout, agenda, acesso esperado e motivo de desativação quando aplicável.

| 1 Prefect agenda e observa | 2 Registry aplica políticas | 3 Crawlee/API coleta pública | 4 Bronze preserva evidência | 5 Silver/Gold normaliza e decide |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Responsabilidades por camada

| Componente | Responsabilidade | Benefício |
| --- | --- | --- |
| Prefect | Agendas, workers, retries, estados e observabilidade | Operação reproduzível e rastreável |
| Registry YAML | Políticas, perfis, limites e disponibilidade por fonte | Configuração auditável sem regras espalhadas |
| Crawlee | Fila, requests, browser adaptativo e estatísticas | Execução consistente entre HTTP e navegador |
| Contratos tipados | Validação de contadores, status e erros classificados | Impede sucesso aparente com dados incoerentes |
| Bronze / Silver / Gold | Evidência bruta, normalização e oportunidades | Mantém rastreabilidade até a recomendação |

## Princípios preservados

O SILLO continua sendo apoio à decisão humana; não executa compras.

A arquitetura existente não foi reescrita: coletores legados permanecem disponíveis até a migração ser validada.

CAPTCHA, autenticação, robots.txt e bloqueios explícitos não são contornados.

Dados brutos permanecem auditáveis e o motor heurístico segue como baseline funcional.

## Bancos e observabilidade

O PostgreSQL principal continua armazenando dados e execuções do produto. O PostgreSQL do Prefect é isolado para o plano de controle. A migração Alembic da Coleta V2 acrescenta métricas de requests, estratégia, worker, host, duração e recursos, além da tabela de alertas.

# 2. Mudanças implementadas

## Coleta e configuração

Novo pacote pipelines/collection com contratos, runner, registry, parsers, coletores, monitoramento e flows.

Fonte declarativa em config/sources/current.yaml e parâmetros comuns em config/collection.yaml.

CLI sillo.py para listar fontes, executar canários, rodar perfis e consultar status recentes.

Workers separados para HTTP, navegador e execução manual, com deploys gerados pelo Prefect.

Compose com perfil control para servidor Prefect, banco isolado e serviços de apoio.

## Qualidade, alertas e resiliência

Canários não disparam alerta de queda de volume, pois usam amostra intencionalmente reduzida.

Uma execução saudável resolve alertas abertos anteriores da mesma fonte; o estado final possui 34 resolvidos e zero abertos.

Erros são classificados como autenticação, bloqueio, HTTP, timeout, parser ou falha desconhecida, preservando detalhes operacionais.

A persistência idempotente diferencia itens repetidos de falhas reais e impede duplicação diária por hash de payload.

## Mercado Livre

O cliente de API passou a aceitar um callback de renovação: ao receber 401, atualiza o access token e repete a chamada uma vez. A integração só ativa esse fluxo quando client_id, client_secret e refresh_token estão disponíveis; sem essas credenciais, o agendamento permanece pausado e informa o motivo.

## Política de preço

O limite de elegibilidade de compra é aplicado aos candidatos de fornecedor no motor. Evidências de marketplace e histórico acima desse limite continuam no Bronze, pois são necessárias para comparação, margem e auditoria. Essa separação corrige a filtragem precoce que removia sinais de mercado úteis.

Arquivos centrais config/sources/current.yaml • pipelines/collection/ • scripts/deploy_collection.py • docker-compose.yml • requirements-control.txt • sillo.py • docs/collection_v2/

# 3. Estado das fontes

A ativação considera disponibilidade técnica, credenciais, política de acesso e evidência de execução. Fontes pausadas continuam descritas no registry para diagnóstico e futura reativação segura.

| Fonte | Estratégia | Agenda | Estado verificado |
| --- | --- | --- | --- |
| Amazon | adaptive_playwright | Ativa / 4 h | Sucesso: 420 válidos e 420 persistidos |
| Kabum | adaptive_playwright | Ativa / 4 h | Sucesso: 420 válidos e 420 persistidos |
| Cia Informática | parsel | Ativa / 12 h | Sucesso: 20 extraídos e 19 novos |
| Grupo Tek | parsel | Ativa / 8 h | Sucesso; idempotência pode resultar em 0 novos |
| Mirão | parsel | Ativa / 8 h | 2.831 válidos; 5 inválidos; sem falha HTTP |
| Mercado Livre | API OAuth | Pausada | Credenciais completas ausentes |
| Terabyte | adaptive_playwright | Pausada | Acesso público bloqueado |
| Buscapé | adaptive_playwright | Pausada | Acesso público instável / bloqueado |
| Zoom | adaptive_playwright | Pausada | Acesso público instável / bloqueado |

## Interpretação dos estados

| Estado | Significado operacional |
| --- | --- |
| success | Requests concluídos e contrato consistente; duplicatas idempotentes são esperadas. |
| partial | Há itens inválidos ou requests com erro, mas parte relevante dos dados foi preservada. |
| blocked | A fonte negou acesso; a plataforma registra e interrompe sem tentar contornar. |
| failed | A execução não produziu resultado contratualmente válido. |
| paused | O deploy existe, porém não agenda novas execuções até a causa ser resolvida. |

Mirão após a correção A categoria audio-e-video.html foi removida do registry porque retorna 404. A nova varredura processou 145/145 requests. O status permanece partial somente porque 5 de 2.836 itens não tinham preço válido; esses itens são contabilizados, mas não persistidos.

# 4. Correções desta rodada

## Falha intermitente da Amazon

| Aspecto | Antes | Depois |
| --- | --- | --- |
| Causa | Snapshots sem preço podiam ser gravados no Bronze | A persistência aceita somente preço positivo |
| Sintoma | items_persisted maior que items_valid; Pydantic encerrava a execução | Contadores respeitam o contrato |
| Abrangência | Amazon e qualquer coletor de vitrine com o mesmo padrão | Market web e catálogo local protegidos |
| Regressão | Sem teste específico | Teste parametrizado cobre preço válido, nulo, zero e negativo |
| Prova ao vivo | Execuções completas falhavam após canário saudável | Canário 1/1 e full 420/420 com sucesso |

## Ciclo de alertas

O monitor agora desconsidera queda de volume em canários e resolve alertas anteriores quando uma fonte volta ao estado saudável. Após a execução completa da Amazon, não existem alertas abertos; os 34 registros históricos estão resolvidos.

## URL removida da Mirão

A categoria pública audio-e-video.html foi verificada individualmente e retorna 404, enquanto as três categorias restantes retornam 200. A URL foi removida da configuração para evitar uma falha permanente e não retryable em cada ciclo.

## Renovação OAuth

O coletor do Mercado Livre passa a fornecer ao cliente uma função de refresh quando todas as credenciais necessárias estão presentes. O teste automatizado confirma atualização do token e repetição controlada após 401.

Decisão de segurança Nenhuma correção relaxa políticas de acesso. Fontes bloqueadas ou sem credenciais permanecem pausadas; não há bypass de CAPTCHA, login ou robots.txt.

# 5. Evidências de validação

| Verificação | Resultado | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Testes locais | Aprovado | 26/26 via pytest no Windows |
| Testes no contêiner | Aprovado | 26/26 no serviço api |
| API | Saudável | /health: status ok e database true |
| Prefect | Saudável | /api/health e serviços ativos |
| Workers | Ativos | HTTP, browser e manual em execução |
| Amazon canário | Sucesso | 1 request, 1 válido, 1 persistido |
| Amazon completa | Sucesso | 21 requests, 420/420, 51,5 s |
| Mirão completa | Parcial por qualidade | 145 requests sem falha; 2.831 válidos |
| Alertas | Limpo | 0 abertos; 34 resolvidos |
| Git diff | Aprovado | Sem erros de whitespace |

## Serviços em execução

API FastAPI, PostgreSQL principal, Redis e Selenium Grid.

Prefect Server, Prefect Services e PostgreSQL exclusivo do plano de controle.

Workers pc1-http, pc1-browser e pc1-manual.

## Cobertura relevante dos testes

Validação de contratos e contadores de CollectionResult.

Lifecycle de alertas e tratamento especial de canários.

Renovação do token do Mercado Livre após 401.

Parsers de marketplace, fornecedores e histórico de preços.

Resiliência do runner e persistência apenas de preços positivos.

# 6. Operação e manutenção

## Subir a plataforma

PowerShell cd "C:\Users\luisg\revenda assistida\motor_decisao" docker compose --profile control up -d --build docker compose ps

## Inspecionar e executar

CLI docker compose exec -T api python sillo.py collect list docker compose exec -T api python sillo.py collect run --source amazon --canary docker compose exec -T api python sillo.py collect status --limit 20

## Rotina recomendada

Confirmar que API, Prefect, bancos e workers estão ativos.

Rodar canário ao alterar parser, seletor, credencial ou política de uma fonte.

Comparar descobertos, válidos, persistidos, requests falhos e alertas — não apenas o status.

Manter fontes bloqueadas pausadas e registrar a causa no registry.

Executar pytest antes de publicar e revisar o relatório quando o estado operacional mudar.

## Segurança de publicação

.env, tokens OAuth, PKCE, dumps, logs e backups locais permanecem ignorados pelo Git.

Arquivos de exemplo contêm somente placeholders ou credenciais locais de desenvolvimento.

Não foram identificados arquivos versionáveis acima de 10 MB.

A publicação será feita por push normal, preservando o histórico remoto, sem force-push.

# 7. Pendências e próximos passos

| Prioridade | Pendência | Critério de conclusão |
| --- | --- | --- |
| Alta | Credenciais OAuth completas do Mercado Livre | Canário e full via API com renovação validada |
| Média | Validação física no PC2 | Worker conectado, coleta curta e métricas de host registradas |
| Média | Qualidade dos 5 itens inválidos da Mirão | Ajustar seletor apenas se o conteúdo tiver preço legível |
| Baixa | Reavaliar Terabyte, Buscapé e Zoom | Somente se houver acesso público estável e permitido |
| Contínua | Monitorar drift de seletores e volume | Alertas revisados e fontes saudáveis após mudanças externas |

## Limitações conhecidas

Sites externos podem alterar HTML, limites, disponibilidade e políticas sem aviso. O status operacional deste relatório é um retrato validado em 14 de agosto de 2026. A Mirão permanece tecnicamente parcial por cinco itens sem preço válido, embora todos os requests tenham concluído. O Mercado Livre e as fontes bloqueadas não devem ser apresentados como ativos.

## Publicação no GitHub

Repositório: https://github.com/luis7gustavo/motor_decisao. O histórico remoto contém uma linha anterior de experimentos de ML; a publicação desta entrega preserva esses commits, mas mantém como árvore atual o baseline heurístico restaurado e a Coleta V2 validada. A reconciliação é feita por merge explícito e push normal, sem reescrever o histórico.

Conclusão A Coleta V2 está funcional no PC1, com agenda, workers, métricas e alertas operacionais. As correções desta rodada eliminam a falha contratual da Amazon e a requisição 404 recorrente da Mirão. O projeto está pronto para publicação, com pendências externas claramente pausadas e documentadas.